项目需求
采购人南通职业大学北校区学生宿舍上下铺床转移安装服务项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

（2）供应商必须具有有效的营业执照；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.本项目不接受联合体投标。

（一） 该项目需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求；

学校北校区搬迁在即，为实现国有资产保值，将北校区部分已改造的上下铺床搬运安装至南校区，用于替换较老旧的上下铺床，确保学生使用的床铺安全、舒适。

（二）该项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

1.省教育厅办公室关于印发《学生宿舍用床安全栏板改造技术指南》

2.应符合但不限于下面列出的关于货物搬运、家具安装等的相关标准

JT618-2004 汽车运输、装卸危险货物作业规程

GB/T 33242017 木家具通用技术条件 

GB/T 33252017 金属家具通用技术条件 

GB/T 33282016 家具 床类主要尺寸 

GB 24430.12009 家用双层床 安全 第 1 部分：要求（ISO 90981:1994，MOD） 

（三）该项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
1.需要明确的概念

上下铺床，指的是双层床铺，又称高低床或上下床。一套床指的是上下两层床铺。

2.需要明确的任务

（1）拆搬装：“拆”指的是拆解上下铺床的床铺；“搬”指的是搬运到指定位置；“装”指的是牢固安装到指定位置。

（2）拆搬装至南校区宿舍楼的床铺，须安装到位。由于此类床铺已经对护栏高度和长度进行过改造，安装后要确保已改造护栏重新安装后仍可安全使用。

（3）部分拆搬装至南校区宿舍楼的三连床有改装为二连床或单套床使用的情况。

（四）该项目数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.搬出楼栋信息、楼内床铺套数、处置要求等具体见下表。

	搬出楼宇
	楼层
	电梯
	床型
	数量
	处置方式
	备注

	北1
	6
	无
	上下铺床
	331
	拆搬装至南区宿舍或备用仓库
	其中，三连床71组，二连床59组。

	北2
	6
	无
	上下铺床
	452
	
	其中，三连床96组，二连床82组。

	合计
	783
	
	


2.搬入楼栋信息、搬入床铺套数、处置要求等具体见下表。

	装入楼
	楼层
	电梯
	床型
	数量
	处置方式
	备注

	南2
	5
	无
	上下铺床
	125
	床铺（含已改造的护栏）安装到位，确保安全稳固。
	二连床+单套床

	南3
	6
	无
	上下铺床
	169
	
	两连床

	南4
	6
	无
	上下铺床
	250
	
	两连床

	南5
	6
	无
	上下铺床
	61
	
	二连床+单套床

	南6
	5
	无
	上下铺床
	127
	
	二连床+单套床

	备用库
	1
	无
	上下铺床
	51
	堆放
	

	合计
	783
	
	


（五）该项目需满足的服务标准、期限、效率等要求; 

1.要确保在中标后 3 日内签订合同，合同签订之日起7日内完工。乙方不能按期完成的，违约金合同总额的0.5%/天计算。因甲方原因或不可抗力的因素影响除外。

2.所有床铺拆解、搬运和安装工作，要确保安全、文明施工，杜绝野蛮拆搬。

3.为提高工作效率、节约成本，在搬运过程中，需上下楼时应使用相关机械支持。

4.根据给定的宿舍和数量，按要求安装。

（六）该项目验收标准；

1.文明拆解，破损率低。科学打包，以便搬运，且减少货损货差。

2.拆解、搬运、安装至南校区宿舍楼的床铺，所有配件须完整安装到位。

3.拆解、搬运、安装至南校区宿舍楼的床铺，安全护栏符合相关要求。

4.拆解、搬运、安装至南校区宿舍楼的床铺，三连床得到有效利用，根据需要改装为二连床或单套床，并确保可安全使用。

（七）该项目其他技术、服务等要求；
1.安全生产。服务供应商须对自身雇佣人员的人身安全负责。施工过程中有任何车辆安全事故或人身意外伤害伤亡事故由服务供应商负全责，与学校无关。

2.文明施工。服务提供商须负责施工现场的环境卫生。施工人员按要求穿戴劳动防护用具。

3.质量保证。拆解、搬运、安装至南校区宿舍楼的床铺，安装后应牢固稳定。

4.现场踏勘。时间为截止提交响应文件时间前一日工作日：9时-11时或14-16时。联系人徐老师13962980630。

5.付款方式：

（1）申请部门应在项目验收合格后按合同约定办理结算手续。

（2）付款方式：本次拆搬装服务按要求完成后，经使用部门在发票上签字确认后，一次性结清全部款项。

6.验收要求：
由采购人组织相关专业技术人员，必要时邀请校外专家及质检等部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。由于验收而产生的所有费用由中标方负责。
（八）采购需求中必须满足的实质性要求（请单独列出）

必须到现场踏勘后，谨慎报价，按期完工。
